|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Nombre: Valeria Gómez Ramírez          RUT: 25.600.711-8

Asignatura: Capstone (PTY4614)          Sección: CAPSTONE_002D

Profesor: Carlos Andrés Herrera Machuca          Fecha: 14 de octubre de 2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? De las catorce actividades del plan, diez estan completadas, dos en curso y dos por iniciar, asi que vamos dentro de los plazos. El modelo de datos lo cerre en la semana ocho como estaba planificado y el panel sigue en curso dentro de su plazo. Me facilito que la arquitectura ya estaba definida desde la Fase 1. Me dificulto que el modelo tuvo que crecer harto, porque la solucion paso a ser multiusuario.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? El crecimiento del modelo lo enfrente rediseñando la persistencia completa en vez de ir parchando tabla por tabla, y quedo en doce tablas. En el panel junte las tres fuentes en una sola vista por contribuyente en vez de una pantalla por cada origen. Lo que queda es la validacion con usuarios contables, que la tengo planificada junto con el cierre del panel.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Bien. El modelo que diseñe aguanto el rediseño a multiusuario sin tener que rehacerlo, que era justo el riesgo que yo habia identificado en la Fase 1. Me falta mejorar la documentacion, porque avance mas rapido construyendo que registrando. Y el analisis cruzado entre documentos, que es lo que mas me interesa, todavia no lo empiezo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi duda es hasta donde se espera que llegue el analisis sobre los datos en esta fase. Tenemos el historico guardado y el cruce entre el RCV y el F29 se puede hacer, pero no se si va ahora o queda planteado para el informe final.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, la distribucion la definimos desde el principio segun nuestras fortalezas y ha funcionado bien. Yo quede con el modelo de datos y el panel, y Cristobal con el motor de extraccion y la arquitectura. No veo necesidad de reasignar ni de agregar actividades.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Trabajamos bien, llevamos varios años haciendolo. Lo positivo es que cada uno tiene su parte y puede decidir sobre ella. Lo que nos cuesta es coordinar los horarios porque los dos trabajamos, pero eso es externo y no nos ha frenado.