|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Nombre: Cristóbal Ignacio Ponce de León Lingai          RUT: 21.014.385-8

Asignatura: Capstone (PTY4614)          Sección: CAPSTONE_002D

Profesor: Carlos Andrés Herrera Machuca          Fecha: 15 de octubre de 2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? De las catorce actividades del plan, diez están completadas, dos en curso y dos por iniciar, cosa que deja el avance dentro de los plazos comprometidos. Ha facilitado el trabajo el contar con un prototipo de acceso previo y con información tributaria real de mi trabajo a mi disposición para validar. Ha dificultado que los organismos no disponen de una interfaz pública, por lo que cada documento requirió un tratamiento distinto, y el rediseño a servicio multiusuario de las semanas cinco y seis, que obligó a rehacer la persistencia y el control de acceso.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se enfrentaron por la vía técnica y no reduciendo el alcance. El bloqueo del acceso programático se resolvió replicando desde el código la huella de conexión de un navegador real. El rechazo de sesiones simultáneas se resolvió con un bloqueo por RUT sobre las colas. La lentitud de la Tesorería y del Formulario 29 se acotó separando las colas y limitando su frecuencia a una consulta diaria.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Basado en mi experiencia en el rubro y situaciones relacionadas al tema que escogí, bastante bien. Por mejorar, la documentación es el punto más débil, dado que se privilegió el desarrollo por sobre el registro formal, debido a que los tiempos para poder avanzar en conjunto con mi compañera no eran muy sincronizados por nuestros distintos horarios laborales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Qué tantas metas debe cumplir este programa, por mi lado el límite es el cielo, pero dado el tiempo acordado asumo que habrá una meta fija que entregar. Me gustaría una forma de corroborar cuándo es suficiente en cuanto a lo que llevo desarrollado.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, la verdad distribuimos bien nuestras tareas desde el principio, ya que las distribuimos basadas en nuestras fortalezas y debilidades, las cuales se complementan perfectamente por los años trabajando juntos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Ninguna queja, de siempre trabajamos bien en conjunto, solo nos falta coordinar de mejor manera nuestros tiempos, pero esto generalmente es por factores externos.